项目章程

* **项目名称**

**“研知”APP**

* **项目经理**

刘阳

* **项目背景**
* 石家庄市高校众多，每年考研的大学生不在少数，在他们之中存在主要的问题包括：
  + 考研学生掌握考研信息，获取考研资源的途径较少，对信息收集渠道缺少了解；
  + 考研资料良莠不齐，令考研学生不容易分辨；
  + 考研学生的学习交流渠道较少，考研之路孤单；
* 本地也存在许多考研机构，他们存在的问题是：
  + 对学生信息了解少，每年花费宣传资金招生却效率较低
  + 学生与考研机构之间缺少沟通中介，使得学生对考研机构不了解而无法利用其优势
* **项目目标**

为本市高校考研大学生提供优质学习资源、实时了解考研动态、了解研友经验、动态的考研平台，使考研变的有动力、有保障、有信心、有方向。为学生提供帮助促进市场繁荣

* **项目范围**
  + 考研机构参与：发表动态
  + 学生：发动态，好友列表，
  + 公共功能：考研新闻推送、广告、特定活动、学习资源；
  + 管理员功能：补习班审核、广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．12—2020.1月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．2-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**