项目章程

* **项目名称**

**“研知”APP**

* **项目经理**

刘阳

* **项目背景**

国内考研学生的数量每年都在增长，而他们主要面临的问题如下：

a）难以及时获取考研的有效信息

b）学习资源鱼龙混杂，辅导机构水平参差不齐

c）考研之路孤单、缺少交流分享空间

国内考研补习班，每年花费一定宣传费用招生。生源紧张。招生效率低下。

* **项目目标**

为高校考研大学生提供优质学习资源、实时了解考研动态、了解研友经验、动态的考研平台，使考研变的有动力、有保障、有信心、有方向。

* **项目范围**
  + 补习班参与：发表动态
  + 学生：发动态，好友列表，
  + 公共功能：考研新闻推送、广告、特定活动、学习资源；
  + 管理员功能：补习班审核、广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．12—2020.1月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．2-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**